Пошаговый план: локальный Cursor
для аудиторских проверок банка (РБ)
на базе Open WebUI

Вариант сборки: Open WebUI + Pipelines + Ollama + SearXNG + Chroma/pgvector + Audit Tool Server + Continue.dev/Aider
Версия 1.0  |  20.08.2026  |  Конфиденциальные данные — только on-prem

# 0. Цель и ожидаемый результат

Вы строите локальный аналог Cursor для внутреннего аудита банка. Вход: название проверки + произвольные данные (Excel/CSV/SQL). Выход: план проверки, гипотезы, тесты, исключения, рабочие документы (WP), draft findings со ссылками на нормативку РБ — без отправки данных в интернет.

Что должно получиться через 8 недель:

Чат в Open WebUI, где аудитор пишет: «Проверка X + файл Y»

Агент сам проходит фазы: scope → data quality → tests → report

Числа и нормы — только из tools и локального RAG (не «из головы» модели)

Excel WP и findings на диске в /audit_cases/{case_id}/

Полный audit trail: какие tools вызывались и с какими аргументами

Главный принцип качества:

LLM планирует и объясняет. Tools доказывают (pandas, SQL, compliance rules, Excel). QA-валидатор блокирует findings без evidence и без ссылки на норму.

# 1. Архитектура (что за что отвечает)

| Компонент | Роль | Пишете сами? |
| --- | --- | --- |
| Open WebUI | UI, чат, RAG, Functions | Нет — ставите |
| Open WebUI Pipelines | Agent loop / middleware (фазы проверки) | Частично — свой pipeline |
| Ollama | Локальные LLM + embeddings | Нет — ставите |
| SearXNG | Веб-поиск только по allowlist (pravo.by, nbrb.by) | Нет — ставите |
| Chroma / pgvector | Векторная БД для нормативки | Нет — ставите |
| Audit Tool Server | FastAPI: данные, тесты, WP, rules | ДА — главный custom |
| Continue.dev / Aider | IDE-режим как Cursor (позже) | Нет — ставите |

Не пишите UI, LLM-runtime и векторную БД с нуля. Сосредоточьтесь на Audit Tool Server и Orchestrator Pipeline — именно они дают «аудиторское» качество.

# 2. Перед стартом: проверка железа и ПО

## 2.1 Железо (у вас — сильное, используйте полностью)

GPU: желательно 24–48+ GB VRAM под qwen2.5:72b (Q4/Q5)

RAM: 64 GB+ (система + embeddings + парсинг)

Диск: 200+ GB NVMe (модели + Knowledge + audit_cases)

ОС: Windows 10/11 или Linux; ниже команды для Windows PowerShell

## 2.2 ПО, которое должно быть установлено

Docker Desktop (с поддержкой GPU / WSL2)

NVIDIA drivers + NVIDIA Container Toolkit (для GPU в Docker)

Git

Python 3.11+ (для разработки Tool Server локально)

VS Code или Cursor (для Continue.dev позже)

Проверка Docker:

docker --version
docker run --rm hello-world

# 3. День 1 — поднять базовый стек

Цель дня: чат с локальной 72B-моделью в Open WebUI + веб-поиск через SearXNG. Пока без ваших audit-tools.

## 3.1 Установить Ollama и скачать модели

Скачайте Ollama с https://ollama.com и установите. Затем в PowerShell:

ollama pull qwen2.5:72b-instruct
ollama pull qwen2.5:32b-instruct
ollama pull bge-m3
ollama list

Если 72B не влезает в VRAM — начните с qwen2.5:32b-instruct, но для качества гипотез и планов проверки лучше 70B+.

Проверка:

ollama run qwen2.5:72b-instruct "Ответь одним словом: работает?"

## 3.2 Поднять Open WebUI

docker run -d -p 3000:8080 --add-host=host.docker.internal:host-gateway `
  -v open-webui:/app/backend/data `
  -e OLLAMA_BASE_URL=http://host.docker.internal:11434 `
  -e WEBUI_SECRET_KEY=change-me-to-long-random-string `
  --name open-webui `
  ghcr.io/open-webui/open-webui:main

Откройте http://localhost:3000 → создайте первого пользователя (admin).

Важно для конфиденциальности: не добавляйте OPENAI_API_KEY и другие облачные ключи. Модель должна идти только через Ollama.

## 3.3 Поднять SearXNG

mkdir searxng
docker run -d -p 8080:8080 -v ${PWD}/searxng:/etc/searxng --name searxng searxng/searxng

В файле searxng/settings.yml (создастся после первого запуска) в секции search добавьте json в formats:

search:
  formats:
    - html
    - json

Перезапустите: docker restart searxng

Проверка в браузере: http://localhost:8080

## 3.4 Настроить Open WebUI (обязательно в День 1)

Admin Panel → Settings:

| Раздел | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| Models | Default model | qwen2.5:72b-instruct |
| Models → Edit → Advanced | Context Length | 32768 (или максимум) |
| Models | Function Calling | Native |
| Documents | Embedding Engine | Ollama |
| Documents | Embedding Model | bge-m3 |
| Documents | Chunk Size | 700 |
| Documents | Chunk Overlap | 150 |
| Documents | Top K | 8–12 |
| Web Search | Enable | ON |
| Web Search | Engine | searxng |
| Web Search | SearXNG Query URL | http://host.docker.internal:8080/search?q= |
| Web Search | Embedding & Retrieval | ON (если есть) |

Критерий готовности Дня 1:

Чат отвечает на русском

Web Search возвращает источники

Нет подключений к облачным LLM

# 4. День 2 — Knowledge Base (нормативка)

Цель: модель умеет цитировать законы и инструкции из локальной базы. Клиентские данные в Knowledge НЕ загружайте.

## 4.1 Создайте 3 коллекции

Нормативка_РБ — Банковский кодекс, законы, постановления

НБРБ_инструкции — инструкции и письма НБРБ

Методология_аудита — ваш audit manual, чеклисты, шаблоны WP

Позже (неделя 3+): Политики_банка, Прошлые_проверки (анонимизированные).

## 4.2 Как загружать документы

Workspace → Knowledge → New Collection → Upload PDF/DOCX

Дождитесь индексации (embedding)

В чате: #Нормативка_РБ и вопрос по конкретному пункту

Критерий готовности:

Модель отвечает со ссылкой на загруженный документ, а не «в общем». Если ссылок нет — уменьшите chunk size до 500–600 и переиндексируйте.

# 5. Дни 3–5 — Audit Tool Server (ваш главный код)

Цель: модель вызывает ваш FastAPI и получает реальные числа из Excel. Без этого это «умный чат», а не Cursor.

## 5.1 Структура проекта

audit-tool-server/
  app/
    main.py                 # FastAPI приложение
    config.py               # пути, allowlist
    tools/
      data_profile.py       # профилирование
      data_quality.py       # качество данных
      audit_trail.py        # лог действий
    security/
      sandbox.py            # только /audit_cases/{id}/
  audit_cases/
    demo/
      sample.xlsx           # тестовый файл
  requirements.txt
  Dockerfile

## 5.2 Первые 3 tools (обязательный минимум)

| Endpoint | Вход | Выход | Зачем |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /tools/data_profile | case_id, file_name | JSON: rows, columns, dtypes, describe, missing% | Понять структуру произвольных данных |
| POST /tools/data_quality | case_id, file_name, rules? | JSON: dupes, nulls, date gaps, currency mix | Оценка качества перед тестами |
| POST /tools/audit_trail | case_id, event | append в trail.jsonl | Неизменяемый журнал для банка |

## 5.3 Зависимости

fastapi
uvicorn
pandas
openpyxl
python-multipart
pydantic
numpy
scipy

## 5.4 Правила безопасности Tool Server

Чтение/запись только внутри /audit_cases/{case_id}/

Запрет path traversal (..\)

Нет исходящих HTTP из Tool Server (кроме API НБРБ, если разрешено политикой)

Каждый вызов → запись в audit_trail

Логи без ПДн (маскировать ФИО, счета)

## 5.5 Подключение к Open WebUI

Запустите Tool Server: uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000

Open WebUI → Workspace → Functions → Create

Function делает HTTP POST на http://host.docker.internal:8000/tools/data_profile

Привяжите Function к модели qwen2.5:72b-instruct

В системном промпте: «Перед анализом данных вызывай data_profile»

Тестовый запрос в чате:

Профилируй файл sample.xlsx в кейсе demo через tool data_profile.
Верни: число строк, список колонок, % пропусков. Числа не выдумывай.

Критерий готовности: в ответе числа совпадают с Excel, в audit_cases/demo/ есть запись в trail.jsonl.

# 6. Неделя 2 — Pipelines (agent loop)

Цель: воспроизвести поведение Cursor — план → действие → результат → следующий шаг → retry при ошибке.

## 6.1 Установка Pipelines

mkdir pipelines
docker run -d -p 9099:9099 `
  -v ${PWD}/pipelines:/app/pipelines `
  --name pipelines `
  ghcr.io/open-webui/pipelines:main

В Open WebUI: Admin → Settings → Pipelines → URL http://host.docker.internal:9099 → Connect.

## 6.2 Первый pipeline: 4 фазы (упрощённо)

Пока не все 10 фаз — начните с минимального цикла:

INTAKE — разобрать название проверки + пути к файлам

DATA_QUALITY — вызвать data_profile + data_quality

HYPOTHESES — LLM генерирует ≥10 гипотез по profile JSON

REPORT — черновик отчёта + ссылки на trail

Правило retry: если tool вернул ошибку — передать traceback модели, повторить шаг до 3 раз, затем остановиться с понятным сообщением аудитору.

## 6.3 Системный промпт агента (вставить в модель)

Ты — агент внутреннего аудита банка (Республика Беларусь).
Работай фазами: INTAKE → DATA_QUALITY → HYPOTHESES → REPORT.
Запрещено выдумывать числа и пункты законов.
Числа — только из tools. Нормы — только из #Knowledge или web allowlist.
Каждый вывод должен иметь evidence (файл/строка) или norm_reference.
Если данных недостаточно — явно запроси дополнительные файлы.
Пиши на русском. Формат ответа: Scope / Data / Hypotheses / Findings / Next steps.

# 7. Недели 3–8 — наращивание до полноценного аудита

| Неделя | Что делать | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| 3 | Tools: resolve_regulatory_scope, search_normative_web (allowlist), ingest_to_case_rag | По названию проверки агент выдаёт список актов с пунктами |
| 4 | Tools: run_compliance_rules, run_stat_tests, build_exceptions | На demo-данных находятся известные нарушения |
| 5 | Довести pipeline до 10 фаз (как в PDF-гайде) | Один end-to-end кейс без ручных шагов |
| 6 | Tools: build_working_papers, build_findings_draft, qa_validate_audit_case | WP.xlsx + findings.md; QA блокирует «пустые» findings |
| 7 | Безопасность: RBAC, sandbox, domain allowlist, PII masking; Chroma/pgvector если нужно | Чеклист ИБ пройден |
| 8 | Пилот с 2 аудиторами на 2 реальных проверках | Feedback: полезно / не хватает X; правки промптов и rules |

## 7.1 Полный список tools (roadmap)

resolve_regulatory_scope — название проверки → акты/пункты

search_normative_web — SearXNG только pravo.by, nbrb.by

ingest_to_case_rag — найденный акт → временная коллекция кейса

data_profile / data_quality / map_columns_to_audit_fields

generate_audit_hypotheses / run_compliance_rules / run_stat_tests

sample_selector / build_exceptions

build_working_papers / build_findings_draft / qa_validate_audit_case

audit_trail_log

# 8. IDE-режим (Continue.dev / Aider) — после базового чата

Ставьте, когда Tool Server уже отвечает. Иначе IDE будет без audit-логики.

## 8.1 Continue.dev (рекомендуется для разработки tools)

Установите расширение Continue в VS Code

В config укажите Ollama: model qwen2.5:72b-instruct, apiBase localhost:11434

Используйте для написания/правки audit-tool-server

## 8.2 Aider (автономный coding в терминале)

pip install aider-chat
aider --model ollama/qwen2.5:72b-instruct

Aider хорош для рефакторинга Tool Server. Аудиторам для проверок основной интерфейс — Open WebUI.

# 9. Конфиденциальность: жёсткие правила

Обязательно:

Ollama и Open WebUI без облачных API-ключей

Клиентские данные только в /audit_cases/{case_id}/ — не в общий Knowledge

Web search: allowlist доменов; в query не подставлять счета/ФИО/суммы

Docker: data-контейнеры без исходящего интернета (кроме SearXNG с фильтрами)

SQL (если добавите) — только read-only replica

RBAC: auditor / reviewer / admin

Audit trail append-only

Запрещено:

OpenAI / Claude / Gemini / облачные embeddings

Tavily / облачный Firecrawl с передачей текста проверки

Отправка фрагментов Excel в веб-поиск

# 10. Чеклисты готовности

## 10.1 После Дня 1

[ ] Ollama: 72B + 32B + bge-m3

[ ] Open WebUI отвечает локально

[ ] SearXNG + Web Search работают

[ ] Нет облачных ключей

## 10.2 После Дня 2

[ ] 3 Knowledge коллекции

[ ] #Нормативка_РБ даёт ответы со ссылками

## 10.3 После Дней 3–5

[ ] Tool Server запущен на :8000

[ ] Function data_profile работает из чата

[ ] trail.jsonl пишется

[ ] Числа в ответе = числа в Excel

## 10.4 После Недели 2

[ ] Pipelines подключены

[ ] 4-фазный цикл проходит без ручных tool-вызовов

[ ] Retry при ошибке tool работает

## 10.5 Готово к пилоту (конец недели 8)

[ ] 10+ tools

[ ] QA validator блокирует пустые findings

[ ] WP.xlsx выгружается

[ ] 2 реальные проверки пройдены с аудиторами

# 11. Как аудитор будет работать (целевой UX)

Сообщение аудитора:

Проверка: Соблюдение лимитов на операции с аффилированными лицами.
Период: 2025Q1.
Данные: /audit_cases/2025Q1_affil/ops.xlsx и counterparties.xlsx.

Выполни полный цикл: scope → качество данных → гипотезы → тесты → исключения → рабочие документы.

Ожидаемый ответ агента (структура):

A) Scope & Norms — список актов и пунктов (из RAG/web)

B) Data Summary — строки, качество, mapping колонок

C) Hypotheses & Tests — таблица H0/H1/метод/результат

D) Exceptions — id, сумма, ссылка на строку, severity

E) Conclusion — draft finding или «существенных нарушений не выявлено»

F) Evidence Index — пути к файлам, trail

G) Next Steps — что уточнить у бизнес-подразделения

# 12. С чего начать прямо сейчас (первые 60 минут)

Установить Ollama → pull qwen2.5:72b-instruct и bge-m3 (скачивание может занять время)

Поднять Open WebUI (docker run из раздела 3.2)

Поднять SearXNG и включить json format

Настроить Models / Documents / Web Search в Admin

Проверить простой чат и web search

Создать папку audit-tool-server и репозиторий Git

Завтра: Knowledge Base + первые 3 tools. Не начинайте с Pipelines и Continue.dev, пока data_profile не работает из чата.

# 13. Типичные ошибки

Сразу писать 15 tools — нет: сначала 3, потом pipeline

Класть клиентский Excel в Knowledge — нет: только /audit_cases

Маленький context (2048) — web и законы обрежутся

Модель считает сама — всегда требуйте tool

Облачный поиск с текстом проверки — риск утечки

Ставить Continue.dev до Tool Server — ранняя оптимизация

# 14. Полезные ссылки

Open WebUI: https://docs.openwebui.com

RAG: https://docs.openwebui.com/features/chat-conversations/rag/

Web Search: https://docs.openwebui.com/features/chat-conversations/web-search/

Pipelines: https://github.com/open-webui/pipelines

Ollama: https://ollama.com

SearXNG: https://docs.searxng.org

Continue.dev: https://docs.continue.dev

API НБРБ (курсы): https://api.nbrb.by/exrates/

# 15. Итог

Ваш путь: поставить готовый стек (Open WebUI + Ollama + SearXNG) → наполнить Knowledge нормативкой → написать Audit Tool Server (сначала 3 tools) → добавить Pipelines с agent loop → нарастить tools и QA → пилот с аудиторами. Качество близкое к Cursor даёт не «магия модели», а цикл план–tool–проверка плюс жёсткий запрет выдумывать числа и нормы.

Сопутствующий PDF-гайд в той же папке: Гайд_OpenWebUI_локальная_аналитика.pdf (алгоритм 10 фаз, список tools, архитектура).